| **Nombre del Proyecto** | ReservaTuFuturo | **Código del Proyecto** | 2024-067 | **Fecha de Creación** | 02/10/2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

**HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO**

| **FECHA** | **REALIZADO POR** | **BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS** |
| --- | --- | --- |
| 02/10/2024 | Ángel García Escudero  Andrés Francisco García Rivero  Juan García Carballo  Jorge Muñoz Rodríguez | Versión inicial del documento. |

**SUPUESTOS**

| **ID** | **SUPUESTO/RESTRICCIÓN** | **RESPONSABLE** | **VENCIMIENTO** | **ESTADO** | **COMENTARIOS** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Disponibilidad del personal del cliente | Personal de Bull Academy | 06/12/2024 | Confirmado | Se asume que el personal de Bull Academy estará disponible para proporcionar la información y las aprobaciones necesarias en los plazos acordados. |
| **2** | Recursos tecnológicos adecuados | Personal de Bull Academy | 06/12/2024 | Confirmado | Se asume que Bull Academy cuenta con la infraestructura tecnológica necesaria para soportar la aplicación web, incluyendo servidores, ancho de banda y equipos adecuados. |
| **3** | Acceso a información relevante | Personal de Bull Academy | 06/12/2024 | Confirmado | Se da por hecho que toda la información necesaria sobre los cursos, profesores y políticas de la academia será proporcionada de manera oportuna para su inclusión en la aplicación. |
| **4** | Cumplimiento de cronograma | García y Asociados | 06/12/2024 | Confirmado | Se asume que no habrá retrasos significativos en la planificación ni en la implementación, siempre y cuando todas las partes involucradas cumplan con los plazos establecidos. |
| **5** | Requisitos claros | Personal de Bull Academy y García y Asociados | 06/12/2024 | Confirmado | Se asume que los requisitos del proyecto se mantendrán estables tras su aprobación inicial, con posibles ajustes menores durante el desarrollo. |
| **6** | Presupuesto fijo | García y Asociados | 06/12/2024 | Confirmado | El proyecto debe ejecutarse dentro del presupuesto acordado de 11.500€ + IVA, sin exceder este monto, salvo cambios de alcance debidamente negociados. |
| **7** | Tiempo limitado | García y Asociados | 06/12/2024 | Confirmado | El proyecto debe completarse y entregarse en un plazo máximo de tres meses, con una entrega final prevista para el 06/12/2024. |
| **8** | Tecnología | García y Asociados | 06/12/2024 | Confirmado | La plataforma debe desarrollarse utilizando tecnologías web acordadas previamente, no contemplando el uso de tecnologías adicionales o no mencionadas en los requisitos iniciales. |
| **9** | Alcance definido | García y Asociados | 06/12/2024 | Confirmado | El alcance del proyecto está restringido a la creación de la aplicación web descrita, sin incluir funcionalidades adicionales o expansiones fuera de lo especificado. |
| **10** | Cumplimiento normativo | García y Asociados | 06/12/2024 | Confirmado | La aplicación debe cumplir con las normativas legales vigentes en términos de protección de datos (RGPD) y comercio electrónico, lo que puede influir en el desarrollo de ciertas funcionalidades. |