| **Nombre del Proyecto** | ReservaTuFuturo | **Código del Proyecto** | 2024-067 | **Fecha de Creación** | 23/10/2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

**HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO**

| **FECHA** | **REALIZADO POR** | **BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS** |
| --- | --- | --- |
| 25/10/2024 | Jorge Muñoz Rodríguez | Versión inicial del documento. |
| 06/11/2024 | Juan García Carballo | Adición de los hitos del Plan de Gestión de la Calidad. |

| **ID** | **NOMBRE** | **DESCRIPCIÓN** | **FECHA LÍMITE** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | Inicio del Proyecto | Comienzo formal del proyecto y asignación de los recursos iniciales. | 02/10/2024 |
| **2** | Entrega Plan de Dirección del Proyecto | Entrega de la documentación del proyecto. | 08/11/2024 |
| **3** | Inicio Iteración 1 | Comienzo de la primera iteración del desarrollo. | 11/11/2024 |
| **4** | Inicio Iteración 2 | Comienzo de la segunda iteración. | 18/11/2024 |
| **5** | Inicio Iteración 3 | Comienzo de la tercera y última iteración. | 25/11/2024 |
| **6** | Aplicación completamente testeada | Pruebas de la aplicación totalmente completadas y con resultados positivos | 02/12/2024 |
| **7** | Validación de la calidad | Se ha alcanzado la calidad esperada por el cliente y el proyecto se encuentra disponible para ser entregado. | 05/12/2024 |
| **8** | Entrega del Proyecto | Fecha límite para entregar sistema finalizado y su manual de instrucciones. | 06/12/2024 |
| **9** | Presentación | Presentación oficial del proyecto, mostrando los resultados. | 11/12/2024 |