| **Nombre del Proyecto** | ReservaTuFuturo | **Código del Proyecto** | 2024-067 | **Fecha de Creación** | 30/10/2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

**HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO**

| **FECHA** | **REALIZADO POR** | **BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS** |
| --- | --- | --- |
| 30/10/2024 | Ángel García Escudero | Versión inicial del documento. |

R = Responsable, C = Consultado, A = Aprobador, I = Informado

| **EDT #** | **PAQUETE DE TRABAJO** | **PM** | **DEVOPS** | **PROGRAMADOR** | **ANALISTA** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Carpeta de inicio | A | I |  | R |
| 2.1 | Carpeta Planes | A | I |  | R |
| 2.2 | Carpeta Líneas Base | A | I |  | R |
| 2.3 | Carpeta Trazabilidad | A | I |  | R |
| 2.4 | Carpeta Registros | A | I |  | R |
| 3.1.1 | Adquisición de Recursos | A | R | C | I |
| 3.1.2 | Gestión de Usuarios | C | A | R | I |
| 3.2.1 | Gestión de Cursos | C | A | R | I |
| 3.2.2 | Gestión de Reservas | C | A | R | I |
| 3.3.1 | Desarrollo de Pruebas | C | A | R | I |
| 3.3.2 | Gestión de Notificaciones | C | A | R | I |
| 3.4 | Carpeta Ejecución | A | C | I | R |
| 4.1 | Monitoreo del Progreso del Proyecto | A | C |  | R |
| 4.2 | Control de Cambios y Gestión de la Calidad | A | R | I | C |
| 4.3 | Reportes de Estado y Gestión de Riesgos | A | I |  | R |
| 5.1 | Entrega del Proyecto | A | I |  | R |
| 5.2 | Cierre del Proyecto | A | I |  | R |